南区街道曹边经联社励精陶瓷厂“工改工”

宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，中山市人民政府南区街道办事处拟对位于中山市南区曹边股份合作经济联合社（以下简称“曹边经联社”）曹边工业大道侧的旧厂房用地进行改造，由中山市南区曹边股份合作经济联合社作为改造主体，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于南区街道曹边村曹边工业大道侧，北至大南路，南至曹边工业大道，东至山地丘陵，西至105国道，用地面积1.795公顷（17949.96平方米，折合26.92亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2024年5月纳入省“三旧”改造标图入库，图斑编号44200061557，纳入图斑面积1.795公顷（17949.96平方米，折合26.92亩），改造地块全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

“三旧”改造地块属集体建设用地，土地用途为工业用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为粤（2024）中山市不动产权第0497273号，为土地产权人曹边经联社自1992年9月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现有10栋建筑物，为土地产权人曹边经联社自1992年9月开始使用，无合法规划报建等手续，现有建筑面积约16000平方米，现状容积率0.85，作工业用途所用。该改造地块目前尚未拆除建筑物，改造前年产值为300万元（11.1万/亩），年税收25万元（0.92万/亩）。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造主体地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》、《中山市人民政府关于中山市南区街道城南片区（1702单元）等六个片区工业地块控制性详细规划局部调整（2023）的批复》（中府函〔2023〕208号）、已纳入《中山市城市更新（“三旧”）改造专项规划（2020-2035）》（中府函〔2022〕414号）。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中属城镇建设用地1.795公顷（17949.96平方米，折合26.92亩）。

在《中山市人民政府关于中山市南区街道城南片区（1702单元）等六个片区工业地块控制性详细规划局部调整（2023）的批复》（中府函〔2023〕208号）中，一类工业用地1.6725公顷（16725平方米，折合25.08亩），规划容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度为35%-60%，建筑高度≤50米，防护绿地0.1225公顷（1224.96平方米，折合1.84亩）。

改造地块有0.308公顷（3080平方米，折合4.62亩）位于城镇开发边界外，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

（六）拟保留建筑情况

改造范围内涉及拟保留1幢建筑物，现状用途为工业厂房，保留建筑面积为2470.03平方米（具体以测量图为准），为3层厂房，无合法规划报建手续，为土地产权人曹边经联社所有。拟保留建筑符合国土空间总体规划（2021-2035版）、控制性详细规划要求，建筑及其所在地块权属没有争议，且未被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制权利。

拟保留建筑物拟按照《中山市村镇低效工业园改造升级工业类建筑完善产权手续操作指引》（中山工改发〔2022〕14号）相关规定办理完善产权手续工作。

二、改造意愿及安置补偿情况

改造范围涉及曹边经联社1个权利主体，中山市人民政府南区街道办事处按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征求中山市南区曹边股份合作经济联合社的改造意愿，拟于近期组织开展村集体股东代表表决会议，将改造地块涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

- 根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属公益公建用地部分，日后政府需按规划开发建设时，具体补偿标准参照届时相关文件规定执行。

- 该项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由曹边经联社作为改造主体实施局部改造。

改造后将用于工业（新能源、新材料、新一代信息技术、AI智能、高端装备制造、光电光学、智能精密制造、电梯核心零部件及电梯后市场服务），在符合详细规划的基础上，容积率不小于1.501，新建计容建筑面积不小于24481.01平方米，拟保留1幢原有建筑面积2470.03平方米（具体以测量图为准）。项目不分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年版)》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将不少16152万元（折合每亩600万元），年税收不少于403.8万元（折合每亩15万元）。

四、资金筹措

开发主体拟投入资金13460万元（折合每亩500万元），其中自有资金13460万元等。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分2期开发。一期开发时间拟为2024年10月30日前，一期竣工时间拟为2026年4月30日前，拟投入资金5000万元，拟建计容建筑面积8100平方米，主要实施2幢生产建设厂房。二期开发时间为2026年4月30日前，二期竣工时间拟为2027年10月30日前，拟投入资金8460万元，拟建计容建筑面积不少于16381.01平方米，主要实施3幢工业厂房建设。

六、实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。