中山市板芙镇梁锦华“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

- 根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复《中山市板芙镇工业用地规划条件论证》，板芙镇人民政府拟对位于中山市板芙镇金钟村的梁锦华旧厂房用地进行改造，由权利人梁锦华自行改造，采取局部改造的方式。改造方案如下：

- 改造地块基本情况

- 总体情况

改造项目涉及1宗地，位于中山市板芙镇金钟村(顺景工业园)工业大道28号，北至锦绣路，南至工业大道，东至中山市燕洋皮具有限公司，西至中山市健家建材有限公司生产基地，用地面积为2.1792公顷（21791.80平方米，折合32.69亩）。

- 标图入库情况

改造项目正在办理“三旧”改造标图入库，图斑编号为44200070024，拟标图入库图斑面积2.1778公顷（21778.36平方米，折合32.67亩），改造地块中有0.0013公顷（13.44平方米，折合约0.02 亩）不符合标图入库条件，不纳入本次改造范围。

- 权属情况

改造项目全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产产权证号为粤(2024)中山市不动产权第0578230号，为土地权利人为梁锦华自2003年12月开始使用。

- 土地现状情况

改造项目在“二调”中建设用地为2.1778公顷（21778.36平方米，折合32.67亩），农用地（沟渠）为13.44平方米；在最新土地地类调查中均为建设用地。

改造范围内现有共6幢建筑物，其中3幢建筑物为钢筋混凝土结构，已按规定办理不动产权登记手续，3幢为钢结构简易棚，无合法规划报建手续。总建筑面积为18361.86平方米，现状容积率约为0.84，作工业厂房所用。该地块目前暂未拆除建筑，保留的3幢建筑物（已有不动产权登记手续）面积为13794.20平方米，拆除其余3幢建筑物共4567.66平方米。改造前年产值约为3000万元（91.8万/亩），年税收约为120万元（3.7万/亩）。

改造地块不涉及闲置、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围内。涉及抵押，正在征求抵押权人意见。

- 规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》更新范围。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中项目用地范围均已落实建设用地规模；在《中山市板芙镇工业用地规划条件论证》（中府函（2022）237号）中，规划为一类工业用地2.1792公顷（21791.80平方米，折合32.69亩）。其中规划一类工业用地容积率1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，建筑限高生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外，配套设施建筑高度≤100米）。

改造项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

- 改造意愿及补偿情况

改造范围涉及梁锦华一个权利人，中山市板芙镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况及标准等事项征询权利人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、《中山市板芙镇工业用地规划条件论证》（中府函（2022）237号）管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由梁锦华作为改造主体，实施局部改造。改造后将用于工业用途，引入食品生产、食品销售产业，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.06，总建筑面积不少于45313.00平方米，其中计容建筑面积44816.20平方米，不计容建筑面积496.80平方米，新建建筑面积31518.80平方米，保留建筑面积13794.20平方米。

项目相关情况符合《产业结构调整指导（2019年本）》《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》和《固定资产投资项目节能审查办法》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》等文件相关规定。改造后预计年产值达19614万元（约600万元/亩），年税收约980.7万元（约30万元/亩）。

- 资金筹措

改造项目拟由改造主体拟投入资金7800万元，资金筹措方式为自有资金与银行借贷结合。其中自有资金3900万元，银行借贷3900万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 开发时序

项目开发时间为自方案批复之日起1年内动工，自开工之日起2.5年内竣工，主要实施建设工业厂房。

各期具体拟建建筑面积在满足控制性详细规划管控和改造方案的前提下，以最终实际报建方案为准。

- 实施监管

改造主体应按与板芙镇政府签订的项目实施监管协议约定实施改造，具体详见板芙镇人民政府与改造主体签订的项目实施监管协议。