中山市三角镇全域土地综合整治实施方案（公示草案）

# 一、编制依据

为贯彻落实省委“1310”具体部署和全省“百县千镇万村高质量发展工程”现场会议精神，加快推进全域土地综合整治，促进城乡土地资源有序有效流动和高效集约配置，助力“百县千镇万村高质量发展工程”，根据《广东省自然资源厅关于深入推进全域土地综合整治工作的通知》（粤自然资修复〔2024〕2281号）等相关文件要求及中山市工作部署安排，编制了《中山市三角镇全域土地综合整治实施方案》（以下简称《方案》）。

# 二、项目概况

1.项目名称：中山市三角镇全域土地综合整治实施方案。

2.项目区域与整治区域：全域土地综合整治项目区域范围及整治区域范围皆为中山市三角镇镇域，包含7个行政村及2个社区。

# 三、整治目标与任务

三角镇实施全域土地综合整治项目有利于加强全镇土地要素保障，通过衔接“百县千镇万村高质量发展工程”，在近年内集中力量在三角镇城乡发展重点区域打造规模化工程，推进三角镇城乡融合，乡村振兴高质量发展，作为促投资、抓经济的抓手，同时为新项目、大平台、好产业腾挪出空间，为三角镇持续扩大有效投资提供“底盘”，整出发展空间，整出发展动能。从三角镇一级，再延伸到村（社区）一级联动，围绕镇的重点、痛点，村的难点，通过落实全域土地综合整治“落规划、腾空间、增耕地、优生态、强活力”五大任务，实现塑造“良田比较集中、产业集聚发展、村庄布局优化、生态健康优美”的整治目标，共同助力百县千镇万村高质量发展。

# 四、建设内容

# 《方案》整治区域为镇域，2025-2028年实施期内统筹推进农用地整理类、建设用地整理类、产业导入类、生态保护修复类、乡村风貌提升和历史文化保护类、公共服务与基础设施建设类等6类13个子项目。

## 1.农用地整理项目：通过对整治区域内现有土地资源的调查和分析，以破解土地碎片化为导向，开展有针对性的整治活动，整体推进耕地集中整治，促进整治区域耕地集聚连片，水产养殖生态化连片改造，进一步提高土地规模化水平，提高耕地、水产养殖产出率，提升农业综合生产能力，实现农业可持续发展。本方案计划在整治区域安排农用地整理项目2个，项目总面积1180.0036公顷，实施后恢复耕地面积43.2740公顷，整治区域净增加耕地面积41.6623公顷。

## 2.建设用地整理项目：通过对整治区域内各类建设用地的全面梳理和科学评估，针对低效闲置用地、散乱破旧工业区等进行集中整合与合理布局调整，主要通过推进“工改工”等方式释放发展空间，实现土地资源的集约节约利用，引导产业升级转型，促进城市功能结构优化和新型城镇化进程。本方案计划在整治区域安排建设用地整理项目3个，项目总面积13.0787公顷。

## 3.生态保护修复项目：项目坚持以保护和恢复水生态功能为主要修复方向，强化水环境治理、水生态保护与修复，提升生态系统服务功能，改善水域周边的生态环境，打造岭南水乡特色滨水界面，坚持规划引领、治建并重，把养殖环境整治与加强生态保护、发展文旅产业、提升民生福祉紧密结合起来，进一步完善功能分区，强化分类整治，谋划重点项目，优化水产养殖业态，以更高标准、更宽视野、更大力度推进养殖尾水治理。本实施方案计划在整治区域安排生态保护修复项目1个，为高平村养殖尾水治理项目，项目总面积183.3882公顷。

## 4.乡村风貌提升项目：项目围绕提升乡村风貌、改善人居环境、提升生活品质，安排乡村风貌提升和历史文化保护，对老旧房屋进行风貌提升和活化利用，有助于改善农村居住环境，提升居民生活质量，统筹安排乡村风貌提升项目1个，为三角镇“旧城活化，印象三角”项目一期项目，总面积3.7988公顷。

## 5.产业导入类项目：项目以全域土地综合整治为抓手，对土地资源进行优化配置，为制造业发展提供充足且高质量的空间载体，为引进高端制造、智能制造等新型产业、文旅项目创造有利条件。本实施方案计划在整治区域安排产业导入项目4个，项目总面积157.3349公顷。

## 6.公共服务与基础设施建设项目：整治工作围绕提升居民生活质量、优化城乡空间布局和促进经济社会协调发展为目标，针对基础设施方面，着重强化了医疗、养老等方面的建设和改造升级，确保基础设施服务覆盖全面且高效运行，为民生发展提供有力支撑。本实施方案计划在整治区域安排公共服务与基础设施建设项目2 个，为广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程、中山市三角镇养老服务提升项目，项目总面积3.9083公顷。

# 五、预期效益

# 中山市三角镇全域土地综合整治项目的实施，旨在全面推动当地经济社会、产业、文化、生态等方面的协同发展，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，有力助推“百千万工程”向纵深发展和乡村振兴战略的深入实施。

附件：中山市三角镇全域土地综合整治实施方案子项目分布图

附件：中山市三角镇全域土地综合整治实施方案子项目分布图