小榄镇菊城股份合作经济联合社太乐路

“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，小榄镇人民政府拟对位于小榄镇太乐路的菊城股份合作经济联合社（下称“菊城股联社”）的旧厂房用地进行改造，由菊城股联社自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造项目位于小榄镇太乐路，东至太乐路，西至永宁股联社厂房，南至赤沙路，北至河涌，用地面积0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩）。

（二）标图入库情况

改造项目地块于2018年12月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200001553，图斑面积3.8690公顷（38690.2平方米，折合约58.04亩）。改造范围0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩）在上述图斑范围内，全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属集体土地0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩），土地现状用途为工业，未办理土地使用权证，已办理集体土地所有权证，所有权证号为中府集有(2013)第0500016号，为土地所有权人菊城股联社自2000年5月开始使用至今。

（四）土地现状情况

改造地块“二调”及最新土地利用现状地类均为建设用地0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩），不涉及边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地等。

改造范围内有7栋建筑物，为菊城股联社自2000年5月开始使用，未办理规划报建等手续，现有建筑面积7106.1平方米，现状容积率约0.79，作工业用途所用。该地块目前未拆除，改造前年产值为404万元（折合30.08万元/亩），年税收为13.5万元（折合1万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于土壤环境潜在监管地块范围。

改造地块涉及违法使用土地0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩），已按规定落实违法用地处罚。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划和控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在国土空间总体规划中，属城镇建设用地0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩）；在《中山市小榄镇永宁西片区（0204单元）02街区S-01-3、S-01-11等地块控制性详细规划局部调整（2024）》（中府函〔2024〕137号）中，一类工业用地0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

（一）改造意愿情况

改造范围涉及菊城股联社1个权利主体，小榄镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询菊城股联社改造意愿，经菊城股联社成员代表会议三分之二以上成员代表表决，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- （二）补偿安置情况

- 改造项目不涉及征收土地，属权利人自主改造，不涉及补偿安置情况。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、现行控制性详细规划要求实施建设。

（一）改造主体

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由菊城股联社作为改造主体实施全面改造。

（二）拟改造情况

改造后将用于工业用途，以智能家居产业为主导，拟引入电子电路、金属制品等产业，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.81，新建建筑面积不少于28178平方米（含不计容建筑面积2998平方米），不保留原有建筑，项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》及《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到8058万元（约600万元/亩），年税收将达到269万元（约20万元/亩）（以实际审批情况为准）。

- 需办理的用地手续

- 根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）、《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号），改造地块符合办理集体土地完善转用手续要求。

改造项目范围内0.8954公顷（8954.0平方米，折合约13.43亩）用地需办理集体土地完善转用手续。上述用地完善集体土地转用手续后，依据《中山市小榄镇永宁西片区（0204单元）02街区S-01-3、S-01-11等地块控制性详细规划局部调整（2024）》（中府函〔2024〕137号），按一类工业用地采用集体自用方式供地给菊城股联社（以实际审批情况为准）。

- 资金筹措

项目改造拟由改造主体投入4227万元进行改造，其中自有资金1227万元，银行借贷3000万元。

- 开发时序

项目开发时间为自市政府批准供地之日起365日内动工，项目自动工之日起912日内竣工，新建建筑面积不少于28178平方米（含不计容建筑面积2998平方米），主要实施建设工业厂房。

具体以实际审批情况为准。

七、实施监管

详见项目实施监管协议。