横栏镇三沙股份合作经济联合社工改项目

B地块“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和单元规划，横栏镇政府拟对位于胜裕北路西侧的中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社（下称“三沙股联社”）的旧厂房用地进行改造，由三沙股联社自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况。

改造地块位于横栏镇三沙工业园，北至庆福路，南至兴裕三路，东至胜裕北路，西至齐裕路，改造范围用地面积3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩）。

（二）标图入库情况。

改造地块已于2011年6月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200029601，3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩）的改造范围用地均纳入图斑。

（三）权属情况。

改造地块涉及三沙股联社1宗集体建设用地，已办理集体土地所有权证，不动产权证号为粤(2016)中山市不动产权第0081661号，为土地权利人中山市横栏镇三沙村第一股份合作经济社农民集体自2003年开始使用。其中0.7595公顷（7595.00平方米，折合约11.39亩）用地有合法用地手续，已办理集体用地使用权证，土地使用权证号为中府集用（2001）字第170686号，土地用途为工业，为使用权人中山市横栏镇三沙村民委员会自2003年开始使用；剩余2.2405公顷（22405.00平方米，折合约33.61亩）用地现状用途为工业，未办理集体用地使用权证。前述所有权及使用权拟变更权利人至三沙股联社名下。

（四）土地现状情况。

改造地块在“二调”及最新土地利用现状均为建设用地3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造主体地块原有1栋建筑物，为三沙股联社自2003年12月开始使用。未办理规划报建等手续，原有建筑面积24000.00平方米，容积率0.8，主要作工业厂房用途。该地块目前已拆除建筑面积24000.00平方米，改造前年产值为1350万元（折合约30万元/亩），年税收为54万元（折合约1.2万元/亩）

改造地块共涉及2.2405公顷（22405.00平方米，折合约33.61亩）未完善建设用地手续，正在办理违法用地处罚手续。

改造地块不涉及抵押、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况。

改造地块符合国土空间总体规划、单元规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中，均属城乡建设用地3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩）。在《中山市西部产业园横栏三沙片区A单元规划》（中府函〔2024〕18号）中，一类工业用地3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩），规划容积率2.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿和补偿安置情况

（一）改造意愿情况。

改造地块涉及三沙股联社1个权利主体，横栏镇政府已按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询三沙股联社组成成员的意见。于2025年1月经三沙股联社股东代表会议三分之二以上股东代表表决，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围，申请办理改造地块集体土地完善转用手续，集体建设用地转为国有建设用地手续。

（二）补偿安置情况。

三沙股联社自愿申请将集体建设用地转为国有建设用地，不涉及征地补偿、安置补助、青苗及地上附着物补偿、留用地安置、社会保障安置等补偿费用。

（三）开展社会稳定风险评估情况。

改造项目社会稳定风险评估的责任主体为横栏镇政府，横栏镇政府已按规定开展社会稳定风险评估，根据社会稳定风险评估结果，本改造项目风险等级为低风险。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、单元规划管控要求实施建设。该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由三沙股联社作为改造主体实施全面改造。

改造后将用于建设工业厂房引入智能家居制造、照明灯具制造等产业，在符合单元规划的基础上，容积率不小于2.0，新建计容建筑面积不小于60000平方米，不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录(2019年版)》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年版）》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后固定资产投资强度不低于13500万元（折合300万元/亩），年产值不低于27000万元（折合600万元/亩），年税收不低于1350万元（折合30万元/亩）。

四、需办理的用地手续

（一）完善用地手续。

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）》（粤自然资函〔2021〕935号）相关规定，改造地块符合办理集体土地完善转用、集体建设用地转为国有建设用地手续的要求。

改造项目范围内2.2405公顷（22405.00平方米，折合约33.61亩）需办理集体土地完善转用手续。上述用地完善用地手续后，与已有土地使用权证的0.7595公顷（7595.00平方米，折合约11.39亩）用地，总共合计3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩），由三沙股联社自愿申请集体建设用地转为国有建设用地（具体以实际审批为准）。

（二）土地供应。

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）相关规定，改造地块符合协议出让的条件。

上述用地手续办结后，依据《中山市西部产业园横栏三沙片区A单元规划》（中府函〔2024〕18号），将3.0000公顷（30000.00平方米，折合约45.00亩）规划一类工业用地采取协议出让方式按容积率2.0-3.5供地给三沙股联社。

- 资金筹措

拟由三沙股联社投入资金不少于13500万元开发建设，通过银行贷款筹集资金13500万元。

- 开发时序

项目开发周期为3年，自交付土地之日起365日内开工，自开工之日起1095日内竣工，拟投入资金不少于13500万元，拟建建筑面积60000平方米（不含不计容面积）主要实施建设工业厂房。

七、实施监管

以横栏镇政府与改造主体签订的监管协议为准。