南头镇黄达勋“工改工”宗地“三旧”

改造项目改造方案（调整）

根据现行控制性详细规划，南头镇人民政府拟对位于中山市南头镇民安村的黄达勋低效工业用地进行再改造，由黄达勋进行自主改造，采取全面改造的改造方式。项目已于2023年12月11日经南头镇人民政府批复《南头镇黄达勋工业项目低效工业用地改造方案》（中府改函（12）〔2023〕006号，下称原改造方案），现因:1、容积率“不小于2.1”调整为“不小于3.0”；2、项目改造后动工时间由“2024年3月”调整为“2025年12月31日前”，竣工时间由“2025年3月之前调整为“2027年6月30日之前”，根据《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）的通知》（中府〔2023〕58 号）第二十五条规定，改造方案调整如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于南头镇民安村，北至道路，西至空地，东至道路，南至厂房，用地面积0.5293公顷（5293.29平方米，折合约7.94亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在办理标图入库手续，图斑号为44200068147。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为中府国用（2012）第易0200004号，自2003年开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块原有3栋建筑物，自1998年10月开始使用，建筑面积3100平方米，其中3100平方米建筑未办理规划报建手续，容积率为0.58，作工业用途所用。该地块目前已拆除现状建筑物，改造前年产值约为850万元（107.05万元/亩），年税收约为34万元（4.28万元/亩）。

项目原改造方案批准后（即2023年12月11日后至今）：项目于2024年8月取得《建设工程规划许可证》，后因设计方案楼层层高变更等原因调整方案，至今未动工。

改造主体地块未被认定为闲置土地，不涉及查封、抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块已纳入《中山市城市更新（‘三旧’改造）专项规划（2020-2035）》,符合控制性详细规划、国土空间规划。其中，在国土空间规划中，属建设用地0.5293公顷（5293.29平方米，折合约7.94亩）；在《南头镇升辉北路以西用地控制性详细规划调整》（中府函〔2015〕95号）及《中山市南头镇工业用地规划条件论证报告》中府函〔2022〕317号）中，一类工业用地0.5249公顷（5249.14平方米，折合约7.87亩），规划容积率为1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外）；农林用地0.0044公顷（44.15平方米，折合约0.07亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇改造边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及黄达勋1个权利主体，南头镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由黄达勋作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于生产智能化家电及家电配套产品、电子信息科技、网络电商等产品，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于15879.87平方米，其中新建建筑面积不小于15879.87平方米，不保留原建筑物。项目建成后不涉及分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到1400万元（176.32万元/亩），年税收将达到110万元（13.85万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金2800万元，其中自有资金1600万元，银行借贷1200万元。

- 改造时序

项目于2025年12月31日前开工，2027年6月30日前竣工，具体分期实施计划以项目实际建设为准。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。